CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Bài tập vận dụng cơ bản – Scrum

PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

Bảng dưới đây đánh giá 4 quy tắc của đội RikkeiGo dựa trên cách vận hành Sprint, các sự kiện Scrum, Increment và 3 trụ cột Minh bạch – Thanh tra – Thích nghi.

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc kéo dài 3–4 tuần, ít việc rút còn 1 tuần. | Sai | Sprint | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Nhịp phát hành không ổn định, người dùng không biết trước khi nào có bản mới và đội khó dự đoán kế hoạch. |
| QT2. Cuối Sprint trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử. | Sai | Sprint Review / Increment | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng thấy cả tính năng lỗi hoặc chưa hoàn thiện, dễ hiểu sai mức độ hoàn thành của sản phẩm. |
| QT3. Sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng | — | — | Đúng vì Product Backlog được cập nhật khi có thông tin mới từ Sprint Review, giúp phản ánh nhu cầu và ưu tiên thực tế. |
| QT4. Sprint không có sự cố nên bỏ Sprint Retrospective. | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ mất cơ hội nhìn lại cách làm việc và cải tiến, khiến các lỗi hoặc vấn đề tiềm ẩn có thể lặp lại. |

PHẦN 2 – SỬA LỖI

Bộ quy tắc dưới đây được viết lại thành các câu có thể áp dụng ngay từ Sprint kế tiếp:

QT1. Sprint của đội RikkeiGo có độ dài cố định và nhất quán trong suốt dự án, không tự ý kéo dài hoặc rút ngắn theo khối lượng công việc.

QT2. Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn Increment đã đạt Definition of Done, tức là đã hoàn thành, chạy ổn định và được kiểm thử theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

QT4. Đội luôn tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để kiểm tra cách làm việc và xác định ít nhất một cải tiến có thể áp dụng cho Sprint tiếp theo.

KẾT LUẬN

Đội RikkeiGo cần duy trì nhịp Sprint ổn định, chỉ trình diễn Increment thực sự hoàn thành và luôn thực hiện Sprint Retrospective. Việc này giúp tăng tính minh bạch, tạo cơ hội thanh tra thường xuyên và giúp đội thích nghi, cải tiến liên tục.