BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW RIKKEISAFE

# Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (kiểm tra đường link), PBI-03 (gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả 3 đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI chưa Done: PBI-04 vì còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại. PBI-05 vì chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. Không giới thiệu PBI-04 và PBI-05 là đã hoàn thành. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → bấm “Kiểm tra” → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo nếu cần → kiểm tra một đường link đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do. Người demo: Thu An trình diễn thao tác kiểm tra số và link; Gia Bình trình diễn gửi báo cáo. Product Owner Ngọc Hương giới thiệu mục tiêu và điều phối phần trao đổi. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Cô Mai, khi kiểm tra một số điện thoại hoặc đường link, phần cảnh báo và lý do có dễ hiểu không? Có chỗ nào khiến cô khó thao tác? 2. Anh Phúc và chị Vy, trong hành trình kiểm tra và báo cáo số/link đáng ngờ, anh chị thấy còn thiếu thông tin hoặc bước nào để sử dụng an toàn hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

# Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp: Sprint Review không chỉ do Product Owner trình diễn; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trực tiếp demo các PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done theo User Journey. Product Owner nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done cùng điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai trọng tâm: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Product Owner, Developers và Stakeholders cùng xem Increment, trao đổi kết quả so với Sprint Goal, đặt câu hỏi và thảo luận phản hồi cũng như thay đổi của thị trường/người dùng. Scrum Master hỗ trợ buổi họp diễn ra đúng mục tiêu. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp: Stakeholders cần được góp ý trong phần trao đổi, không chỉ ở 3 phút cuối; Scrum Master không quyết định nội dung Sprint sau. Sửa: dành thời gian để Stakeholders góp ý và hỏi đáp xuyên suốt phần trao đổi. Product Owner ghi nhận, xem xét và sắp xếp ưu tiên các ý kiến trong Product Backlog; không hứa sẽ làm ngay. Scrum Master kết thúc buổi họp và hỗ trợ quy trình. |

# Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận yêu cầu chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và giá trị với người dùng rồi xem xét mức độ ưu tiên so với các mục khác. Chưa cam kết đưa vào Sprint tiếp theo vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận đây là vấn đề giao diện cần kiểm tra và tái hiện trên điện thoại; đánh giá mức độ ảnh hưởng và tạo/cập nhật mục sửa lỗi trong Product Backlog. Product Owner xem xét ưu tiên xử lý. Không hứa sửa ngay tại buổi Review. |