BÀI TẬP: BẮT LỖI PRODUCT BACKLOG

Chuẩn hóa Product Backlog đặt xe ghép trên Trello

Quy tắc cần nhớ:

• D.E.E.P: chi tiết vừa đủ, có ước lượng, có thể bổ sung, ưu tiên theo giá trị.

• Product Owner là người thêm, bớt và sắp xếp Product Backlog.

• Thẻ đi từ trái sang phải; chỉ thẻ hoàn thành thật sự mới vào Done.

1. Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Vi phạm D.E.E.P – thiếu chi tiết. | Chỉ có tiêu đề nên Developers chưa hiểu rõ cần làm gì. |
| H2 | Sai | Ưu tiên chưa theo giá trị. | Chia tiền là chức năng chính của đi ghép nên nên ưu tiên trước đổi màu giao diện. |
| H3 | Đúng | — | Có tên chức năng rõ và đã có ước lượng sơ bộ là “lớn”. |
| H4 | Sai | Sai quyền sở hữu Product Backlog. | Tú là Developer nên không được tự thêm thẻ và kéo lên đầu; PO Đức quyết định. |
| H5 | Sai | Sai luồng và tiêu chuẩn Done. | Code xong chưa chắc đã hoàn thành, cần review/test trước khi Done. |

2. Sửa lỗi

H1: Viết lại thẻ “Đặt xe ghép” có mô tả ngắn để Developers hiểu yêu cầu.

H2: Đưa “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trước “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội”.

H3: Giữ nguyên vì hạng mục này đã đúng.

H4: Không để Tú tự thêm và sắp xếp. Đưa đề xuất cho PO Đức quyết định.

H5: Sửa thành: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Test → Done.

3. “Vì sao?”

• H1: Vì thẻ quá chung chung, Developers chưa biết cụ thể phải làm gì.

• H2: Vì Product Backlog phải ưu tiên theo giá trị.

• H3: Vì thẻ đã có thông tin cơ bản và ước lượng, nên không sửa.

• H4: Vì Product Owner mới có quyền sắp xếp Product Backlog.

• H5: Vì code xong chưa có nghĩa là đã đạt tiêu chuẩn Done.

Nhớ nhanh:

H1: thiếu chi tiết | H2: sai ưu tiên | H3: đúng | H4: sai quyền PO | H5: sai Done