BÀI TẬP TỔNG HỢP – SESSION 9

Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

# 1. Kiểm tra Increment và trạng thái Done

Một PBI chỉ được xem là Done khi đáp ứng Definition of Done: staging, kiểm thử quan trọng đạt, không còn lỗi cao và đạt kiểm tra quyền riêng tư. Không thể gộp tất cả hạng mục thành Done chỉ vì đã trình diễn.

| Mã | Bằng chứng | Kết luận | Cách trình bày ở Review |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao. | Done theo dữ liệu được cung cấp, với điều kiện staging và quyền riêng tư cũng đã đạt. | Trình diễn và nêu bằng chứng kiểm thử. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. | Chưa Done. | Nêu 70/78 đạt, 8 ca lỗi, ảnh hưởng và kế hoạch xử lý; không che phần lỗi. |
| SC-63 | 74/80 đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. | Chưa Done. | Nêu 74/80, lỗi nghiêm trọng và rủi ro; không đưa vào Increment Done. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT. | Chưa Done vì chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư. | Trình bày kiểm thử đã đạt và phần bảo vệ SĐT còn chờ. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt. | Done theo bằng chứng được cung cấp, với điều kiện staging đã đạt. | Trình diễn cùng kết quả kiểm thử và quyền riêng tư. |

Hai điểm sai của Review cũ: (1) PO gọi toàn bộ SC-61–SC-65 là Done dù SC-62, SC-63 và SC-64 chưa đạt DoD, làm sai lệch mức độ hoàn thành và tăng rủi ro; (2) hứa thực hiện mọi Feedback, biến góp ý thành cam kết trước khi phân tích giá trị, chi phí và ưu tiên. Review là kiểm tra Increment và thích nghi Product Backlog, không phải buổi nghiệm thu hình thức.

# 2. Sprint Review – agenda 60 phút

| Thời lượng | Hoạt động | Vai trò / câu hỏi mở |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Nhắc Sprint Goal và mục đích Review. | Facilitator: Mục tiêu cần đạt là gì? Bằng chứng nào sẽ giúp đánh giá? |
| 5–15 phút | Trình diễn SC-61 và SC-65 đã đạt điều kiện Done. | Developers trình diễn; PO và bên liên quan phản hồi: Giá trị nào đã rõ? Điều gì còn khó dùng? |
| 15–27 phút | Trình bày SC-62, SC-63, SC-64 chưa Done. | Developers nêu bằng chứng và giới hạn; hỏi: Rủi ro nào cần xử lý trước? Còn thông tin gì thiếu? |
| 27–40 phút | Trao đổi Feedback F-01 đến F-05. | Người tham gia làm rõ nhu cầu, người dùng bị ảnh hưởng và bằng chứng; không hứa làm ngay. |
| 40–52 phút | Thảo luận thay đổi thị trường/nhu cầu và điều chỉnh Product Backlog. | PO quyết định thứ tự backlog sau khi trao đổi; hỏi: Thay đổi nào tạo giá trị lớn nhất? |
| 52–60 phút | Tóm tắt quyết định, câu hỏi mở và bước tiếp theo. | Ghi rõ chủ sở hữu quyết định, việc cần xác minh và thời điểm xem lại. |

Tham dự: Scrum Team và các bên liên quan phù hợp. Review không phải chỉ báo cáo một chiều; người dùng/đối tác đặt câu hỏi, phản hồi, và nhóm trình diễn bằng chứng thực tế.

# 3. Feedback Log

| ID / feedback | Nguồn / bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01: Tự động hóa 90% | Feedback được ghi nhận; chưa có định nghĩa mẫu số hay khoảng thời gian. | 90% tính trên loại hội thoại nào, giai đoạn nào; cách xử lý ngoại lệ? | Ghi vào Product Backlog dạng giả thuyết; xác minh baseline và định nghĩa KPI trước khi cam kết. |
| F-02: Chuyển sớm | Phản hồi cho rằng AI chuyển hội thoại cho nhân viên sớm. | Chuyển sớm ở trường hợp nào; có làm giảm rủi ro hay gây tăng tải? | Phân tích mẫu hội thoại và ngưỡng chuyển; PO sắp ưu tiên sau khi có bằng chứng. |
| F-03: Còn SĐT | SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT. | Số điện thoại xuất hiện ở kênh nào, log nào; tiêu chí che dữ liệu là gì? | Ưu tiên kiểm tra quyền riêng tư; SC-64 chưa Done cho đến khi kiểm tra đạt. |
| F-04: Thiếu lịch sử | Sprint Goal yêu cầu kèm lịch sử; chưa có số đo đầy đủ về phạm vi thiếu. | Thiếu kênh nào, khoảng thời gian nào, có cần phân quyền không? | Tạo/ cập nhật PBI, xác định nguồn dữ liệu và tiêu chí chấp nhận trước khi ước lượng. |
| F-05: Lệch P95 | Có phản hồi về độ trễ P95 nhưng chưa có số đo cụ thể. | P95 hiện tại, mục tiêu, môi trường, cỡ mẫu và thời điểm đo? | Thu thập metric từ staging, thống nhất ngưỡng với PO rồi quyết định ưu tiên. |

# 4. Sprint Retrospective – 60 phút

Retrospective diễn ra sau Review, chỉ có Scrum Team; không mời quản lý vận hành. Mục tiêu là cải thiện chất lượng và cách làm việc, không tìm người để đổ lỗi.

| Thời lượng | Bước | Cách thực hiện / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu và tạo an toàn | Thống nhất quy tắc: nói về sự kiện và hệ thống, không quy kết cá nhân; mọi người có quyền viết trước khi phát biểu. |
| 5–15 phút | Data | Đưa dữ liệu: quy tắc đổi qua tin nhắn; staging ngày 4; Integration Test ngày 8; an toàn tâm lý 2,8/5. |
| 15–30 phút | Insight | Hỏi vì sao quyết định qua tin nhắn không được chuyển vào backlog; vì sao tích hợp đến ngày 8; yếu tố nào khiến thành viên ngại nêu rủi ro. |
| 30–40 phút | Chọn ưu tiên | Bình chọn nguyên nhân có bằng chứng và có thể tác động trong Sprint 15. |
| 40–52 phút | Action | Chọn tối đa 2 hành động cụ thể, có người/nhóm phụ trách, hạn và bằng chứng kiểm tra. |
| 52–60 phút | Follow-up | Chốt cách theo dõi ở Daily Scrum và xem lại kết quả tại Retro kế tiếp. |

# 5. Action Item

| Action | Hành động cụ thể | Phụ trách / hạn | Bằng chứng thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 – Minh bạch quyết định | Mọi thay đổi quy tắc được ghi vào một Decision Log chung trong ngày, gồm quyết định, lý do, người quyết định, tác động backlog và người cần thông báo. | Cả Scrum Team; một thành viên luân phiên cập nhật. Bắt đầu ngày 1 Sprint 15. | 100% thay đổi quy tắc được ghi trong ngày; kiểm tra log tại Daily Scrum. |
| A2 – Tích hợp sớm | Đặt kiểm tra tích hợp nhỏ từ đầu Sprint và chạy lại hằng ngày; blocker được nêu ngay khi phát hiện, không đợi đến cuối Sprint. | Developers và người phụ trách tích hợp; thiết lập ngày 1, rà soát ngày 5 và cuối Sprint. | Có kết quả tích hợp từ ngày 2 trở đi; blocker có người phụ trách và thời điểm xử lý. |

Rà Action cũ: loại các mục mơ hồ như “cải thiện giao tiếp”, “cẩn thận hơn” hoặc gắn lỗi với cá nhân. Chỉ giữ hành động có thể quan sát, có người/nhóm chịu trách nhiệm, thời điểm và bằng chứng.

# 6. So sánh kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Dễ hiểu nhưng mục Stop có thể bị dùng để phê bình nếu không đặt quy tắc. | Cho phép ghi nhận điều thích, học được, thiếu và mong muốn; thường mở đầu ít đối đầu hơn. |
| Tìm nguyên nhân | Nhanh tạo danh sách hành vi; cần hỏi sâu thêm để tìm nguyên nhân. | Giúp phát hiện điều thiếu và nhu cầu; cũng cần nhóm dữ liệu và hỏi “vì sao”. |
| Hành động | Tốt để chuyển thẳng thành việc bắt đầu/dừng/duy trì. | Tốt để khám phá trải nghiệm; cần bước chuyển từ insight sang hành động. |
| Thời lượng | Phù hợp 60 phút, dễ giới hạn. | Phù hợp 60 phút nếu giới hạn chia sẻ và nhóm chủ đề. |
| Người ít nói | Có thể bị người nói nhiều chi phối nếu thảo luận tự do. | Viết cá nhân ẩn danh trước giúp người ít nói đóng góp. |

Chọn 4Ls cho Sprint 15 vì mức an toàn chỉ 2,8/5 và Retro cũ có đổ lỗi. Cho mọi người viết riêng trước, sau đó nhóm chủ đề và dùng dữ liệu để tìm insight. Trade-off: 4Ls có thể tạo nhiều ý kiến nhưng ít hành động; khắc phục bằng giới hạn tối đa 2 Action Item. Nếu nhóm đã an toàn hơn và cần quyết định hành vi cụ thể nhanh, có thể kết hợp 4Ls ở phần Data/Insight với Start–Stop–Continue ở phần Action.

# 7. Chu trình Inspect and Adapt

Sprint Review → Feedback Log → Product Backlog → Sprint Retrospective → Action Items → Kiểm tra ở Sprint 15

Review kiểm tra Increment và hướng sản phẩm; Feedback được làm rõ, không tự động trở thành cam kết. Retro xem cách làm việc và chọn tối đa hai cải tiến nội bộ. Hai sự kiện liên kết bằng bằng chứng nhưng có mục đích và người tham dự khác nhau.

# 8. Truy vết và xử lý ngoại lệ

| Mục | Truy vết / quyết định |
| --- | --- |
| Feedback F-03 – còn SĐT | Bằng chứng: SC-64 chờ kiểm tra che SĐT. PO ưu tiên yêu cầu quyền riêng tư; Developers kiểm tra theo tiêu chí đã thống nhất. Chỉ chuyển SC-64 sang Done khi kiểm tra đạt. Chỉ số: kết quả kiểm tra che SĐT đạt 100% ca kiểm thử liên quan, không còn lỗi cao. |
| Action A1 – Decision Log | Nhóm luân phiên cập nhật log; cả Scrum Team có quyền bổ sung bằng chứng và tác động. PO chịu trách nhiệm quyết định ưu tiên Product Backlog; Developers chịu trách nhiệm kế hoạch kỹ thuật. Tiêu chí: mọi thay đổi quy tắc có log trong ngày. |
| Thiếu dữ liệu | Không tự bịa baseline cho tự động hóa 90% hay P95. Ghi rõ số liệu cần thu, nguồn, khoảng thời gian và người xác minh; Feedback vẫn là đề xuất cho đến khi có quyết định. |
| Đổ lỗi / cam kết sớm | Chuyển phát biểu từ “ai làm sai” sang “quy trình nào cho phép lỗi xảy ra”. Không hứa làm mọi Feedback; công khai trạng thái: mới ghi nhận, đang xác minh, đã đưa vào backlog hoặc đã được ưu tiên. |

# 9. Kết luận

ShopCare AI cần Review dựa trên bằng chứng Done và phản hồi hai chiều; Retro tập trung vào cải tiến nội bộ có thể đo được. Với Sprint 15, nhóm chọn 4Ls để tăng cơ hội tham gia an toàn, đồng thời triển khai hai hành động về minh bạch quyết định và tích hợp sớm. Mọi kết luận về hiệu quả phải được kiểm tra lại bằng dữ liệu.