XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

Họ và tên: ....................................................
Lớp: ....................................................
Dự án: Hệ thống mượn sách online
Phiên bản: MVP – Release 1

1. Mục tiêu

Phân loại 12 hạng mục Product Backlog theo kỹ thuật MoSCoW, giải thích lý do ưu tiên, tính tổng công sức của nhóm Must và sắp xếp backlog theo thứ tự thực hiện phù hợp với năng lực của nhóm.

2. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| STT | Hạng mục | Công sức | Nhóm MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Đây là chức năng nền tảng để xác định độc giả, quản lý tài khoản và thực hiện các nghiệp vụ mượn sách. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Độc giả cần tìm được sách mong muốn trước khi đặt mượn, nên đây là chức năng cốt lõi của MVP. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Đây là nghiệp vụ chính của hệ thống; nếu không có chức năng này thì mục tiêu mượn sách online không đạt được. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Chức năng giúp độc giả thuận tiện hơn nhưng có thể tạm thời liên hệ thủ thư để xin gia hạn. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Must | Giúp độc giả đăng ký chờ khi sách hết và tiếp tục quy trình mượn; cần có nghiệp vụ mượn sách và dữ liệu tồn kho làm nền tảng. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tạo thêm giá trị cộng đồng nhưng không bắt buộc để hệ thống thực hiện được nghiệp vụ mượn sách cơ bản. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3) | Could | Có thể cải thiện trải nghiệm nhưng công sức lớn và không cần thiết cho bản MVP đầu tiên. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Giúp giảm tình trạng trả sách trễ; trong giai đoạn đầu có thể nhắc nhở bằng phương thức thủ công. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Giúp độc giả theo dõi các lần mượn nhưng có thể tạm thời nhờ thủ thư tra cứu thông tin. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Hệ thống cần dữ liệu sách và tình trạng tồn kho chính xác để hỗ trợ tìm kiếm, mượn và đặt trước sách. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have this time | Không làm trong Release 1 vì tốn nhiều công sức; độc giả có thể liên hệ thủ thư qua kênh hỗ trợ hiện có. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Giúp đăng nhập nhanh hơn nhưng hệ thống đã có đăng nhập/đăng ký cơ bản nên có thể bổ sung ở phiên bản sau. |

3. Tính tổng công sức nhóm Must

Nhóm Must gồm 5 hạng mục:

| Hạng mục | Công sức |
| --- | --- |
| Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 |
| Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 |
| Mượn sách online | 3 |
| Đặt trước sách khi hết | 2 |
| Thủ thư quản lý kho sách | 3 |
| Tổng công sức Must | 12 điểm |

Năng lực dự kiến của nhóm trong Release 1 là 20 điểm.

Tỷ lệ công sức của nhóm Must:

12 / 20 × 100% = 60%

Kết luận: Tổng công sức nhóm Must là 12 điểm, đúng bằng 60% năng lực Release 1. Kết quả đáp ứng yêu cầu của đề bài và giới hạn không quá 5 hạng mục Must. Nhóm còn khoảng 8 điểm năng lực để thực hiện các hạng mục Should hoặc Could nếu tiến độ cho phép.

4. Prioritized Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Backlog được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên duy nhất. Các hạng mục Must nằm trên cùng, tiếp theo là Should, Could và Won't. Trong mỗi nhóm, thứ tự xét đến giá trị nghiệp vụ, công sức và sự phụ thuộc giữa các chức năng.

| Thứ tự | Hạng mục | Công sức | Nhóm MoSCoW | Giải thích thứ tự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Là nền tảng xác định độc giả và kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống. |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Cần có dữ liệu sách và khả năng cập nhật tồn kho trước khi triển khai tìm kiếm, mượn và đặt trước một cách đáng tin cậy. |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Cho phép độc giả tìm thấy sách trong kho trước khi thực hiện nghiệp vụ mượn. |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Là nghiệp vụ trung tâm của MVP; cần dữ liệu sách và tài khoản để hoạt động. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Must | Được xếp sau mượn sách online vì cần nền tảng quản lý sách, tình trạng sẵn có và quy trình mượn. |
| 6 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Tương đối ít công sức và giúp hạn chế trả sách trễ sau khi hệ thống đã quản lý lượt mượn. |
| 7 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Tận dụng dữ liệu mượn đã có, tăng tính minh bạch cho độc giả. |
| 8 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Có ích cho độc giả nhưng không bắt buộc vì có thể xử lý thủ công trong giai đoạn đầu. |
| 9 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tăng sự thuận tiện nhưng không thay thế nhu cầu về chức năng đăng nhập cơ bản đã có. |
| 10 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tạo thêm tương tác và thông tin tham khảo nhưng không trực tiếp quyết định việc mượn sách thành công. |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3) | Could | Có tiềm năng tăng trải nghiệm nhưng tốn nhiều công sức hơn các chức năng cơ bản. |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have this time | Chưa triển khai trong Release 1 do công sức lớn và có thể thay thế tạm thời bằng kênh liên hệ hiện có. |

Lưu ý về phụ thuộc: Các hạng mục quản lý kho sách, tìm kiếm, mượn sách và đặt trước được xếp theo trình tự triển khai hợp lý. Trong đó, đặt trước sách đứng sau mượn sách online. Hạng mục quản lý kho sách đứng trước tìm kiếm và mượn sách để bảo đảm dữ liệu sách có thể được cập nhật. Đăng nhập đứng đầu vì là nền tảng tài khoản và phân quyền.

5. Tự phản biện

Thứ nhất, một người khác có thể xếp đăng nhập bằng Google/Facebook vào nhóm Should vì tính năng này giúp người dùng đăng ký nhanh hơn và giảm rào cản khi sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, tôi xếp vào Could vì đăng nhập bằng tài khoản thông thường đã đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Thứ hai, gợi ý sách theo sở thích cá nhân có thể được xếp vào Should nếu thư viện muốn tăng mức độ tương tác và khuyến khích độc giả khám phá thêm sách. Tôi xếp vào Could vì tính năng này không trực tiếp phục vụ quy trình mượn sách và có công sức lớn.

Thứ ba, chat trực tiếp với thủ thư có thể được xếp vào Could nếu thư viện coi hỗ trợ trực tuyến là lợi thế cạnh tranh. Tôi xếp vào Won't have this time vì nhóm chỉ có khoảng 20 điểm cho Release 1 và có thể sử dụng kênh liên hệ hiện có thay thế.

Thứ tư, đặt trước sách khi hết có thể được xếp vào Should nếu nhóm cho rằng chức năng mượn sách cơ bản đã đủ để phát hành MVP. Tuy nhiên, tôi chọn Must vì đặt trước sách là một nghiệp vụ quan trọng của hệ thống theo bối cảnh đề bài; đồng thời, hạng mục này vẫn nằm trong giới hạn 5 Must và tổng công sức Must không vượt quá 12 điểm.

6. Kết luận

Kỹ thuật MoSCoW giúp nhóm tập trung vào những chức năng cần thiết nhất cho Release 1 thay vì cố gắng hoàn thành toàn bộ backlog. Nhóm Must có 5 hạng mục với tổng công sức 12 điểm, chiếm 60% năng lực dự kiến. Các hạng mục Should và Could đóng vai trò bổ sung giá trị khi tiến độ cho phép, còn hạng mục Won't được giữ lại để xem xét trong các phiên bản tiếp theo.

Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự Product Backlog và cần xem xét lại thứ tự khi có thông tin mới về giá trị nghiệp vụ, rủi ro, phụ thuộc hoặc năng lực thực tế của nhóm.